2025年半年度员工述职报告

| 人员姓名 | 李健壮 | 职级 | 业务主管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属部门 | 技术开发部 | 部门负责人 | 李伟男 |
| 个人述职报告 |  |  |  |
| 尊敬的领导，您好， 2025年上半年，本人在CFAE组的工作情况总结如下： - 工作情况 - 配合项目经理做好云文件管理系统项目的相关工作，包括云文件管理系统二阶段及敏捷项目的建设。参与敏捷项目的用户故事分析、功能点分析、实施计划制定、开发人员面试、系统开发、配合技术测试、文档编制、上线准备等；参与二阶段项目需求变更、进度跟踪、配合协调开发人员问题分析及处理等。分别于2月、4月完成2024两个迭代的上线变更并配合后续线上生产问题分析及处理方案制定等工作。于2025年6月完成2025迭代一的需求澄清并稳步推进系统建设。 - 配合项目经理做好IM即时通讯系统项目的相关工作，包括配合协调开发人员问题分析及处理等建设工作。其中，2025年5月IM项目第1版本定制化功能通过业务测试达到上线标准、第2版本完成需求分析；2025年6月IM项目第2版本完成功能开发、第3版本完成需求分析；目前IM项目第2版本正在技术测试，IM项目第3版本处于需求分析阶段。 - 完成结算系统上半年日常运营的技术支持工作，出具5次技术方案来处理日常业务问题，保障系统顺利运行。 - 遇到的问题 - 云文件管理系统项目存在敏捷开发和产品定制化开发并行实施的情况，系统的复杂度升高，两个项目的集成难度加大，产品定制化项目的部分改造需求所涉及的范围、难度、时间评估不够充分。IM项目也存在此类问题。在此过程中，需要针对功能范围进一步做细化拆分，减少功能的同步改造，与外协人员加强沟通。 - 下半年的工作思路 - 深入参与IM、云文件管理等信息服务系统的技术开发，配合项目经理稳步推进云文件管理系统（敏捷和二阶段）的建设、指导开发人员完成代码研发、测试、上线准备等工作；配合项目经理推进IM即时通讯项目的第二、三版本的研发、测试、上线准备等工作。 - 配合完成结算系统日常运营的技术支持工作。 - 加强了解参与人用户体系，发挥自身的系统设计能力，如提高对信息服务相关需求的整体思路，方便后续新一代的升级对接；在开发团队管理过程中，通过任务细分，实时跟进提高开发团队的工作效率；在配合其他系统工作过程中，通过充分沟通提高综合分析和协调能力并提升自己的风险发现能力。 - 加强自身团队协作能力，在多个项目的并行实施过程中，注重内部团队充分沟通，相互信任，把系统建设好；多向领导请教，提高自己的执行能力，保证工作方向不偏离，工作有效落实，规范高效的完成项目建设要求。 本人签字： 部门负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |